PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Infraestructura Self-Hosting para el Observatorio

| Modalidad Self-Hosting Local + Túnel Seguro | Costo Operativo $0 / mes — 100% Gratuito |
| --- | --- |
| Duración estimada de setup 1 a 3 días (dependiendo experiencia) | Objetivo URL pública permanente sin pagos |

Alternativa gratuita a AWS · Azure · Google Cloud

# 1. Resumen Ejecutivo

Este plan detalla cómo construir una infraestructura de alojamiento propia (self-hosting) para el proyecto del Observatorio, logrando accesibilidad pública permanente desde internet sin depender de ningún servicio de pago como AWS, Azure o Google Cloud.

¿Qué lograrás al completar este plan?

✔ URL pública accesible desde cualquier parte del mundo (ej. observatorio.tudominio.duckdns.org)

✔ HTTPS automático (candado verde, sin costo adicional)

✔ Base de datos local corriendo 24/7

✔ Proxy inverso profesional (igual a producción real)

✔ Entorno reproducible con Docker Compose

✔ $0 de costo mensual de suscripción

## Comparativa: Self-Hosting vs. Servicios de Pago

| Característica | Self-Hosting (Este Plan) |
| --- | --- |
| Costo mensual | $0 — solo electricidad e internet propios |
| Control total del servidor | ✔ Sí — eres el administrador |
| URL pública permanente | ✔ Sí — con DuckDNS o Cloudflare Tunnel |
| HTTPS / SSL | ✔ Gratuito con Let's Encrypt o Cloudflare |
| Escalabilidad | Limitada al hardware propio (suficiente para proyectos académicos) |
| Disponibilidad | Depende de tu electricidad e internet hogareño |
| Privacidad de datos | ✔ 100% — los datos nunca salen de tu máquina |

# 2. Fase 1 — Hardware y Sistema Operativo

## 2.1 Requerimientos de Hardware

No necesitas hardware de nivel empresarial. Cualquier computadora de los últimos 10 años funciona:

| Componente | Especificación Mínima Recomendada |
| --- | --- |
| CPU | 2 núcleos o más (Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 o superior) |
| RAM | 4 GB mínimo — 8 GB recomendado para Docker + BD + App |
| Almacenamiento | 60 GB libres en disco duro o SSD |
| Conexión de red | Cable Ethernet directo al módem (WiFi puede causar interrupciones) |
| Energía | UPS recomendado para evitar caídas por cortes de luz |

## 2.2 Sistema Operativo — Ubuntu Server (Recomendado)

Se recomienda Ubuntu Server 22.04 LTS por su estabilidad, soporte a largo plazo y la enorme comunidad de ayuda disponible.

Pasos para instalar Ubuntu Server 22.04 LTS

1. Descargar la ISO desde: https://ubuntu.com/download/server

2. Crear un USB booteable con Balena Etcher (herramienta gratuita)

3. Arrancar el servidor desde el USB (F2 / F12 / Del en el arranque)

4. Seguir el asistente de instalación — seleccionar 'Install Ubuntu Server'

5. En 'Profile setup': crear usuario con contraseña fuerte

6. Habilitar la opción 'Install OpenSSH server' durante la instalación

7. Finalizar instalación y reiniciar sin el USB

## 2.3 Primeras Configuraciones Post-Instalación

Una vez que el servidor inicie, ejecuta estos comandos esenciales:

Comandos iniciales (ejecutar en la terminal del servidor)

# Actualizar todos los paquetes del sistema

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Instalar herramientas básicas

sudo apt install -y curl wget git nano ufw htop net-tools

# Ver la IP local del servidor (la necesitarás para el router)

ip addr show ¦ grep 'inet '

# Asignar IP fija local al servidor (para que el router siempre lo encuentre)

# Esto se hace en la configuración del router (DHCP Reservation)

# 3. Fase 2 — Instalación de Docker y Contenedores

Docker es la tecnología que imita el comportamiento de AWS/Azure. Permite empaquetar tu aplicación, base de datos y servidor web en contenedores aislados que se levantan con un solo comando y funcionan igual en cualquier máquina.

## 3.1 Instalar Docker en Ubuntu

Instalación de Docker Engine (comandos en orden)

# Eliminar versiones antiguas si existen

sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc

# Agregar repositorio oficial de Docker

sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg ¦ sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" ¦ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list

# Instalar Docker y Docker Compose

sudo apt update

sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

# Agregar tu usuario al grupo docker (evita usar sudo siempre)

sudo usermod -aG docker $USER

newgrp docker

# Verificar instalación

docker --version && docker compose version

## 3.2 Estructura del Proyecto con Docker Compose

Crea la siguiente estructura de carpetas en tu servidor para organizar el proyecto del Observatorio:

Estructura de directorios recomendada

~/observatorio/

├── docker-compose.yml ← Orquesta todos los servicios

├── .env ← Variables de entorno (contraseñas, configuración)

├── app/ ← Código fuente de tu aplicación

│ ├── Dockerfile

│ └── (tu proyecto aquí)

├── nginx/

│ └── nginx.conf ← Configuración del proxy inverso

└── data/

└── db/ ← Datos de la base de datos (persistentes)

## 3.3 Archivo docker-compose.yml

Este archivo define todos los servicios de tu infraestructura. Adapta los valores según tu proyecto:

Contenido de docker-compose.yml

version: '3.8'

services:

# Tu aplicación web (Django / Laravel / Spring Boot / etc.)

app:

build: ./app

container_name: observatorio-app

restart: unless-stopped

environment:

- DB_HOST=db

- DB_NAME=${DB_NAME}

- DB_USER=${DB_USER}

- DB_PASS=${DB_PASS}

depends_on:

- db

networks:

- observatorio-net

# Base de datos

db:

image: postgres:15-alpine # O mysql:8.0 si usas MySQL

container_name: observatorio-db

restart: unless-stopped

environment:

- POSTGRES_DB=${DB_NAME}

- POSTGRES_USER=${DB_USER}

- POSTGRES_PASSWORD=${DB_PASS}

volumes:

- ./data/db:/var/lib/postgresql/data

networks:

- observatorio-net

# Proxy inverso Nginx

nginx:

image: nginx:alpine

container_name: observatorio-nginx

restart: unless-stopped

ports:

- '80:80'

- '443:443'

volumes:

- ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf

depends_on:

- app

networks:

- observatorio-net

networks:

observatorio-net:

driver: bridge

# 4. Fase 3 — Acceso Público desde Internet

Esta es la pieza central: hacer que tu servidor sea accesible desde cualquier punto del mundo con una URL estable. Tienes dos rutas; se recomienda la Opción A para principiantes.

OPCIÓN A (RECOMENDADA): Cloudflare Tunnel — Sin abrir puertos

Ventajas: No requiere configuración del router, funciona aunque el ISP bloquee puertos,

HTTPS automático y gratuito, protección DDoS incluida, IP oculta.

Paso 1: Crear cuenta gratuita en cloudflare.com

Paso 2: Agregar un dominio (puedes usar uno gratis de Freenom o comprar .com por ~$10/año)

Si no tienes dominio, Cloudflare Tunnel te genera una URL aleatoria gratuita.

Paso 3: Instalar cloudflared en tu servidor Ubuntu:

curl -L --output cloudflared.deb https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb

sudo dpkg -i cloudflared.deb

Paso 4: Autenticar con tu cuenta Cloudflare:

cloudflared tunnel login

(Abre el enlace en el navegador y autoriza)

Paso 5: Crear el túnel:

cloudflared tunnel create observatorio

Paso 6: Configurar el túnel (archivo ~/.cloudflared/config.yml):

tunnel: <ID-del-tunel>

credentials-file: /home/tuusuario/.cloudflared/<ID>.json

ingress:

- hostname: observatorio.tudominio.com

service: http://localhost:80

- service: http_status:404

Paso 7: Ejecutar el túnel (se hace servicio automático del sistema):

cloudflared service install

sudo systemctl start cloudflared

sudo systemctl enable cloudflared

OPCIÓN B: DuckDNS + Port Forwarding — Método tradicional

Ventajas: Más educativo, entiendes la red a fondo. Requiere acceso al router.

Paso 1: Registrarse en duckdns.org (gratuito) y crear subdominio:

Ejemplo: mi-observatorio.duckdns.org

Paso 2: Instalar el script de actualización de IP en el servidor:

mkdir -p ~/duckdns

nano ~/duckdns/duck.sh

(Pegar el script que DuckDNS te proporciona en su panel web)

chmod 700 ~/duckdns/duck.sh

Paso 3: Programar actualización automática cada 5 minutos:

crontab -e

Agregar: */5 * * * * ~/duckdns/duck.sh >/dev/null 2>&1

Paso 4: Abrir puertos en el router (Port Forwarding):

Acceder a la IP del router (usualmente 192.168.1.1 o 192.168.0.1)

Ir a Configuración Avanzada > Port Forwarding / NAT

Crear regla: Puerto externo 80 → IP de tu servidor:80

Crear regla: Puerto externo 443 → IP de tu servidor:443

Paso 5: Instalar certificado SSL gratuito con Certbot:

sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y

sudo certbot --nginx -d mi-observatorio.duckdns.org

# 5. Fase 4 — Configuración del Proxy Inverso (Nginx)

Nginx actúa como portero: recibe todas las solicitudes de internet y las redirige a tu aplicación corriendo en Docker. También sirve archivos estáticos y gestiona el SSL.

Contenido de nginx/nginx.conf

server {

listen 80;

server_name tu-dominio.duckdns.org; # Cambia por tu dominio real

# Redirigir todo HTTP a HTTPS

return 301 https://$host$request_uri;

}

server {

listen 443 ssl;

server_name tu-dominio.duckdns.org;

# Certificados SSL (Certbot los genera automáticamente)

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/tu-dominio.duckdns.org/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/tu-dominio.duckdns.org/privkey.pem;

# Configuración de seguridad recomendada

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

ssl_prefer_server_ciphers on;

add_header X-Frame-Options 'SAMEORIGIN';

add_header X-Content-Type-Options 'nosniff';

# Proxy hacia la aplicación

location / {

proxy_pass http://app:8000; # Puerto donde corre tu app

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

}

# Servir archivos estáticos directamente (más rápido)

location /static/ {

alias /app/staticfiles/;

}

}

## 5.1 Levantar Todo el Sistema

Comandos para iniciar y gestionar la infraestructura

# Ir al directorio del proyecto

cd ~/observatorio

# Levantar todos los contenedores en segundo plano

docker compose up -d

# Ver estado de todos los servicios

docker compose ps

# Ver logs en tiempo real (útil para depurar)

docker compose logs -f

# Reiniciar un servicio específico

docker compose restart nginx

# Detener todo (datos se conservan)

docker compose down

# Actualizar la aplicación (nuevo código)

git pull # Actualizar código

docker compose build app # Reconstruir imagen

docker compose up -d --no-deps app # Reiniciar solo la app

# 6. Fase 5 — Seguridad Básica Imprescindible

Al exponer un servidor a internet, es obligatorio implementar medidas mínimas de seguridad para protegerlo de bots, ataques automatizados y accesos no autorizados.

## 6.1 Firewall (UFW)

Configurar UFW — Solo permitir lo estrictamente necesario

# Activar firewall

sudo ufw enable

# Permitir SSH (para conectarte remotamente al servidor)

sudo ufw allow 22/tcp

# Permitir tráfico web

sudo ufw allow 80/tcp

sudo ufw allow 443/tcp

# BLOQUEAR todo lo demás (base de datos NO debe ser accesible desde afuera)

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw default allow outgoing

# Verificar reglas activas

sudo ufw status verbose

## 6.2 Actualizaciones Automáticas de Seguridad

Activar parches de seguridad automáticos

sudo apt install -y unattended-upgrades

sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades

# Seleccionar 'Yes' cuando pregunte si activar las actualizaciones automáticas

## 6.3 Proteger SSH (Acceso Remoto)

Fortalecer la configuración de SSH

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

# Cambiar estas líneas:

PermitRootLogin no # Nunca conectarse como root

PasswordAuthentication no # Solo permitir claves SSH (más seguro)

MaxAuthTries 3 # Bloquear tras 3 intentos fallidos

# Reiniciar SSH para aplicar cambios

sudo systemctl restart sshd

# Instalar Fail2Ban (bloquea IPs que intentan ataques de fuerza bruta)

sudo apt install -y fail2ban

sudo systemctl enable fail2ban

sudo systemctl start fail2ban

# 7. Cronograma de Implementación

El plan se divide en 5 fases ejecutables secuencialmente. Una persona sin experiencia previa puede completar todo en 3 días siguiendo este documento.

| FASE 1: Hardware y Sistema Operativo (Día 1 — 2-3 horas) |  |
| --- | --- |
| 1 | Descargar Ubuntu Server 22.04 LTS desde ubuntu.com/download/server |
| 2 | Crear USB booteable con Balena Etcher |
| 3 | Instalar Ubuntu Server en la PC dedicada |
| 4 | Configurar usuario, contraseña y OpenSSH durante la instalación |
| 5 | Actualizar el sistema: sudo apt update && sudo apt upgrade -y |
| 6 | Conectar el servidor con cable Ethernet directo al módem |

| FASE 2: Docker y Estructura del Proyecto (Día 1 — 2-3 horas) |  |
| --- | --- |
| 1 | Instalar Docker Engine y Docker Compose Plugin |
| 2 | Agregar tu usuario al grupo docker para evitar usar sudo |
| 3 | Crear la estructura de carpetas: ~/observatorio/app, nginx, data |
| 4 | Copiar el código del Observatorio a ~/observatorio/app/ |
| 5 | Crear el archivo docker-compose.yml con todos los servicios |
| 6 | Crear el archivo .env con las variables (credenciales de BD) |
| 7 | Probar: docker compose up -d y verificar que todos los contenedores corran |

| FASE 3: Acceso Público — Cloudflare Tunnel (Día 2 — 1-2 horas) |  |
| --- | --- |
| 1 | Crear cuenta gratuita en cloudflare.com |
| 2 | Instalar cloudflared en el servidor Ubuntu |
| 3 | Ejecutar cloudflared tunnel login y autorizar desde el navegador |
| 4 | Crear el túnel: cloudflared tunnel create observatorio |
| 5 | Configurar el archivo ~/.cloudflared/config.yml con tu dominio y puerto |
| 6 | Instalar el servicio: cloudflared service install |
| 7 | Verificar que la URL pública responde correctamente desde otro dispositivo |

| FASE 4: Nginx y SSL (Día 2 — 1 hora) |  |
| --- | --- |
| 1 | Crear el archivo nginx/nginx.conf con la configuración de proxy inverso |
| 2 | Si usas Opción B (DuckDNS): ejecutar Certbot para generar certificado SSL |
| 3 | Si usas Opción A (Cloudflare Tunnel): el SSL es automático, sin pasos extra |
| 4 | Verificar que la URL cargue con HTTPS (candado verde en el navegador) |
| 5 | Probar que la aplicación responda correctamente a través del proxy |

| FASE 5: Seguridad y Monitoreo (Día 3 — 2 horas) |  |
| --- | --- |
| 1 | Configurar UFW: habilitar puertos 22, 80, 443 — denegar todo lo demás |
| 2 | Activar unattended-upgrades para actualizaciones automáticas de seguridad |
| 3 | Instalar y activar Fail2Ban para bloquear ataques de fuerza bruta |
| 4 | Configurar docker compose restart: unless-stopped para auto-reinicio |
| 5 | Crear script de backup semanal de la base de datos |
| 6 | Probar el sistema completo desde una red diferente (datos móviles del celular) |

# 8. Solución de Problemas Frecuentes

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| La URL no carga desde internet | Verificar que cloudflared esté activo: sudo systemctl status cloudflared |
| Error 502 Bad Gateway en Nginx | La app no está corriendo. Revisar: docker compose logs app |
| La base de datos no conecta | Verificar variables en .env y que el contenedor 'db' esté activo |
| El servidor se cae al reiniciar | Agregar 'restart: unless-stopped' a todos los servicios en docker-compose.yml |
| Puerto 80 rechazado por el ISP | Usar Cloudflare Tunnel (Opción A) — no requiere puertos abiertos |
| Certificado SSL expirado | Certbot se renueva solo. Verificar: sudo certbot renew --dry-run |
| Docker dice 'permission denied' | Ejecutar: sudo usermod -aG docker $USER y volver a iniciar sesión |
| IP del servidor cambia en la red local | Configurar DHCP Reservation en el router usando la MAC del servidor |

## 8.1 Comandos de Diagnóstico Útiles

Comandos para revisar el estado del sistema

# Ver todos los contenedores y su estado

docker compose ps

# Ver logs de un servicio específico

docker compose logs -f nginx

docker compose logs -f app

# Uso de CPU y RAM

htop

docker stats

# Verificar que los puertos estén escuchando

sudo ss -tlnp ¦ grep -E '80¦443'

# Revisar el estado del túnel de Cloudflare

sudo systemctl status cloudflared

cloudflared tunnel info observatorio

# Espacio en disco

df -h

# 9. Referencia de Herramientas Gratuitas

| Herramienta | Función y Enlace Oficial |
| --- | --- |
| Ubuntu Server 22.04 LTS | Sistema operativo del servidor — ubuntu.com/download/server |
| Docker Engine | Contenedores y orquestación — docs.docker.com/engine/install/ubuntu |
| Docker Compose | Incluido con Docker Engine desde v2 — no requiere instalación separada |
| Nginx | Proxy inverso y servidor web — hub.docker.com/_/nginx |
| Cloudflare Tunnel | Túnel seguro gratuito — developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks |
| DuckDNS | DNS Dinámico gratuito — duckdns.org |
| Let's Encrypt + Certbot | Certificados SSL gratuitos — certbot.eff.org |
| Fail2Ban | Protección contra fuerza bruta — github.com/fail2ban/fail2ban |
| UFW | Firewall simplificado — incluido en Ubuntu |
| Balena Etcher | Crear USB booteable — etcher.balena.io |

Nota Final: Ventajas y Consideraciones

VENTAJAS:

+ $0 de costo mensual — solo pagas tu internet y electricidad que ya tienes

+ Control absoluto del servidor, los datos y la configuración

+ Excelente para portafolio académico y proyectos de larga duración

+ Aprendizaje real de DevOps, redes y administración de sistemas

CONSIDERACIONES:

- Si se va la luz o el internet, el sistema deja de ser accesible

- La velocidad de subida del internet hogareño limita el número de usuarios simultáneos

- Requiere mantenimiento periódico (actualizaciones, backups)

SOLUCIÓN PARA DISPONIBILIDAD:

Conectar el servidor a un UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para

sobrevivir cortes de luz cortos. Para proyectos académicos o de portafolio,

esta solución es completamente suficiente.

# 10. Fase 6 — Docker Hub + GitHub: CI/CD Automático

Esta fase transforma tu infraestructura en un sistema profesional igual al de Azure DevOps o GitHub Actions: cada vez que hagas git push a tu repositorio, el servidor se actualiza solo, sin intervención manual.

| git push Tu código | → | GitHub Actions Build + Test | → | Docker Hub Imagen publicada | → | Tu Servidor Deploy automático | → | 🌐 Online URL pública activa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 10.1 Paso 1 — Crear cuenta en Docker Hub y preparar el repositorio

Configuración inicial de Docker Hub (solo se hace una vez)

1. Crear cuenta gratuita en hub.docker.com

La cuenta gratuita permite repositorios públicos ilimitados + 1 privado.

2. Crear un repositorio en Docker Hub:

Ir a hub.docker.com → 'Create Repository'

Nombre sugerido: observatorio (quedará como tuusuario/observatorio)

Visibilidad: Public (gratis e ilimitado)

3. Agregar el Dockerfile a tu proyecto en GitHub (si no lo tienes):

El Dockerfile le dice a Docker cómo construir la imagen de tu app.

Ejemplo para una app Python/Django:

FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .

RUN pip install -r requirements.txt

COPY . .

EXPOSE 8000

CMD ["gunicorn", "observatorio.wsgi:application", "--bind", "0.0.0.0:8000"]

Ejemplo para una app Node.js:

FROM node:20-alpine

WORKDIR /app

COPY package*.json .

RUN npm install --production

COPY . .

EXPOSE 3000

CMD ["node", "server.js"]

## 10.2 Paso 2 — Guardar Credenciales en GitHub Secrets

GitHub Actions necesita acceder a Docker Hub y a tu servidor de forma segura. Las credenciales NUNCA se ponen directamente en el código; se guardan como Secrets cifrados en GitHub.

Cómo agregar GitHub Secrets (Repositorio → Settings → Secrets → Actions)

Secrets que debes crear:

DOCKER_USERNAME → Tu nombre de usuario de Docker Hub

DOCKER_PASSWORD → Tu contraseña o Access Token de Docker Hub

(recomendado: crear un Token en hub.docker.com → Account Settings → Security)

SERVER_HOST → IP pública de tu servidor o tu dominio DuckDNS

Ejemplo: mi-observatorio.duckdns.org

SERVER_USER → Usuario SSH de tu servidor Ubuntu

Ejemplo: ubuntu o tu-usuario

SERVER_SSH_KEY → Contenido de tu clave privada SSH (id_rsa)

En tu PC local: cat ~/.ssh/id_rsa y copiar todo el contenido

Cómo generar un par de claves SSH si no tienes:

ssh-keygen -t ed25519 -C 'github-actions-deploy'

cat ~/.ssh/id_ed25519 # Esta es la PRIVADA (va al Secret de GitHub)

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub # Esta es la PÚBLICA (va al servidor)

Agregar la clave pública al servidor:

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub usuario@tu-servidor

# O manualmente: cat id_ed25519.pub >> ~/.ssh/authorized_keys (en el servidor)

## 10.3 Paso 3 — Crear el Workflow de GitHub Actions

Crea el archivo .github/workflows/deploy.yml en la raíz de tu repositorio de GitHub. Este archivo define el pipeline completo de CI/CD que se ejecuta en cada push a la rama main.

Contenido de .github/workflows/deploy.yml

name: Build, Push y Deploy al Servidor

on:

push:

branches:

- main # Solo se activa en pushes a la rama principal

jobs:

build-and-deploy:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

# Paso 1: Descargar el código del repositorio

- name: Checkout del código

uses: actions/checkout@v4

# Paso 2: Iniciar sesión en Docker Hub

- name: Login en Docker Hub

uses: docker/login-action@v3

with:

username: ${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}

password: ${{ secrets.DOCKER_PASSWORD }}

# Paso 3: Construir la imagen y subirla a Docker Hub

- name: Build y Push de imagen

uses: docker/build-push-action@v5

with:

context: . # Raíz del repositorio

push: true

tags: ¦

${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}/observatorio:latest

${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}/observatorio:${{ github.sha }}

# Paso 4: Conectarse al servidor por SSH y hacer el deploy

- name: Deploy en el servidor

uses: appleboy/ssh-action@v1.0.3

with:

host: ${{ secrets.SERVER_HOST }}

username: ${{ secrets.SERVER_USER }}

key: ${{ secrets.SERVER_SSH_KEY }}

script: ¦

cd ~/observatorio

# Descargar la nueva imagen desde Docker Hub

docker pull ${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}/observatorio:latest

# Actualizar docker-compose.yml para usar la nueva imagen

docker compose up -d --no-deps --force-recreate app

# Limpiar imágenes antiguas para liberar espacio

docker image prune -f

echo 'Deploy completado exitosamente'

## 10.4 Actualizar docker-compose.yml para usar la imagen de Docker Hub

Modifica el servicio 'app' en tu docker-compose.yml para que descargue la imagen desde Docker Hub en lugar de construirla localmente:

Cambio en docker-compose.yml — servicio app

services:

app:

# ANTES (build local):

# build: ./app

# AHORA (imagen de Docker Hub — se actualiza automáticamente con CI/CD):

image: tuusuario/observatorio:latest

container_name: observatorio-app

restart: unless-stopped

pull_policy: always # Siempre descarga la última versión

environment:

- DB_HOST=db

- DB_NAME=${DB_NAME}

- DB_USER=${DB_USER}

- DB_PASS=${DB_PASS}

depends_on:

- db

networks:

- observatorio-net

## 10.5 Cómo funciona el flujo completo

| Evento | ¿Qué sucede automáticamente? |
| --- | --- |
| git push origin main | GitHub Actions se activa en segundos |
| GitHub Actions — Paso 1 | Descarga el código fuente del repositorio |
| GitHub Actions — Paso 2 | Inicia sesión en Docker Hub con tus credenciales (ocultas en Secrets) |
| GitHub Actions — Paso 3 | Construye la imagen Docker de tu app y la sube a Docker Hub con dos etiquetas: 'latest' y el hash del commit |
| GitHub Actions — Paso 4 | Se conecta a tu servidor por SSH, descarga la nueva imagen y reinicia solo el contenedor de la app sin detener la BD ni Nginx |
| Resultado final | Tu URL pública sirve la nueva versión en ~2-4 minutos desde el push |

## 10.6 Variantes y funciones adicionales gratuitas

| Funcionalidad | Cómo activarla (todo gratis) |
| --- | --- |
| Deploy solo si los tests pasan | Agregar un job 'test' antes de 'build-and-deploy' con tus pruebas unitarias. El deploy no ocurre si el test falla. |
| Deploy en rama de staging (pruebas) | Duplicar el job apuntando a la rama 'develop' y a otro subdominio o puerto diferente en el servidor |
| Notificación por email al hacer deploy | Usar la action 'dawidd6/action-send-mail' con un correo de Gmail configurado como Secret |
| Rollback (volver a versión anterior) | Las imágenes en Docker Hub quedan etiquetadas por hash de commit. En el servidor: docker pull tuusuario/observatorio:HASH_ANTERIOR && docker compose up -d |
| Imagen privada en Docker Hub | Cambiar el repositorio a Private en Docker Hub (1 privado gratis). Docker Hub gratuito no cobra por eso. |
| Caché de capas para builds más rápidos | Agregar 'cache-from: type=gha' y 'cache-to: type=gha,mode=max' en el paso build-push-action |

Comparativa con servicios de pago — Lo que logras con esta Fase 6

Azure DevOps Pipelines → Tu equivalente: GitHub Actions (gratis, 2000 min/mes)

Azure Container Registry → Tu equivalente: Docker Hub (gratis, repositorios públicos ilimitados)

Azure App Service → Tu equivalente: Tu servidor con Docker Compose

Azure Key Vault → Tu equivalente: GitHub Secrets (cifrado, gratis)

Resultado: Pipeline CI/CD profesional completo a $0/mes

Tiempo de deploy desde git push hasta servidor actualizado: 2 a 4 minutos

# 11. Fase 7 — Uptime Kuma: Monitoreo y Alertas

Uptime Kuma es la primera mejora que debes implementar después de tener el servidor en línea. Te avisa por Telegram, email o Discord en menos de 60 segundos si tu sitio se cae, y muestra un historial visual de disponibilidad. Instalación: 15 minutos.

| ¿Qué monitorea? HTTP · TCP · DNS · Ping · Base de datos · Certificado SSL | ¿Cómo avisa? Telegram · Email · Discord · Slack · Webhook | Página de estado URL pública tipo status.tudominio.com para compartir con tu equipo |
| --- | --- | --- |

## 11.1 Instalación con Docker Compose

Agrega este servicio al final de tu docker-compose.yml existente — no requiere un archivo separado:

Bloque a agregar en docker-compose.yml

# Monitoreo — Uptime Kuma

uptime-kuma:

image: louislam/uptime-kuma:1

container_name: uptime-kuma

restart: unless-stopped

volumes:

- ./data/uptime-kuma:/app/data

ports:

- '3001:3001'

networks:

- observatorio-net

Levantar el servicio y acceder al panel

# Aplicar el cambio sin detener los demás servicios

docker compose up -d uptime-kuma

# Acceder al panel de configuración (desde la red local del servidor):

http://IP-DEL-SERVIDOR:3001

# En el primer acceso: crear usuario administrador

# Luego agregar monitores desde la interfaz web:

# - Monitor type: HTTP(s)

# - URL: https://tu-dominio.duckdns.org

# - Heartbeat interval: 60 segundos

# Para exponer el panel públicamente (opcional), agregar en nginx.conf:

location /status {

proxy_pass http://uptime-kuma:3001;

proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;

proxy_set_header Connection 'upgrade';

}

## 11.2 Configurar Alertas por Telegram (Recomendado — Gratis)

Pasos para conectar Telegram con Uptime Kuma

1. Abrir Telegram y buscar @BotFather

2. Enviar el comando: /newbot

3. Elegir un nombre para el bot: ej. ObservatorioMonitorBot

4. BotFather te entrega un TOKEN — copiarlo

5. Buscar tu nuevo bot en Telegram y enviarle cualquier mensaje

6. Abrir esta URL para obtener tu Chat ID:

https://api.telegram.org/bot<TU-TOKEN>/getUpdates

Copiar el valor de 'id' dentro de 'chat'

7. En Uptime Kuma: Settings → Notifications → Add Notification

Tipo: Telegram

Bot Token: (el token de BotFather)

Chat ID: (el id que obtuviste)

Guardar y probar con el botón 'Test'

Resultado: Recibirás un mensaje de Telegram en menos de 60 segundos

cada vez que tu sitio se caiga o se recupere.

# 12. Fase 8 — Portainer: Panel Visual de Docker

Portainer es una interfaz web que convierte la administración de Docker en algo visual e intuitivo. En lugar de recordar comandos, puedes ver el estado de todos tus contenedores, revisar logs, reiniciar servicios y actualizar imágenes desde el navegador. Es equivalente al portal web de Azure pero para tu servidor local.

| Con la terminal (sin Portainer) | Con Portainer (interfaz web) |
| --- | --- |
| docker compose ps | Ver todos los contenedores con colores y estado en tiempo real |
| docker compose logs -f app | Ver logs con filtros, búsqueda y scroll desde el navegador |
| docker compose restart nginx | Botón 'Restart' junto a cada contenedor |
| docker pull tuusuario/observatorio:latest | Botón 'Pull latest image' en la interfaz |
| docker stats | Dashboard con gráficas de CPU, RAM y red por contenedor |
| docker exec -it app bash | Consola interactiva dentro del contenedor desde el navegador |

## 12.1 Instalación con Docker Compose

Bloque a agregar en docker-compose.yml

# Administración visual — Portainer

portainer:

image: portainer/portainer-ce:latest

container_name: portainer

restart: unless-stopped

volumes:

- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock # Acceso al daemon de Docker

- ./data/portainer:/data # Datos persistentes

ports:

- '9000:9000'

networks:

- observatorio-net

Levantar Portainer y primer acceso

# Levantar el servicio

docker compose up -d portainer

# Acceder al panel (desde la red local o con el túnel activo):

http://IP-DEL-SERVIDOR:9000

# En el primer acceso (primeros 5 minutos):

# 1. Crear usuario administrador con contraseña fuerte

# 2. Seleccionar 'Get Started' → 'local'

# 3. Ya puedes ver y gestionar todos tus contenedores

# IMPORTANTE: Portainer expira la pantalla de registro si no accedes

# en los primeros 5 minutos. Si sucede, reiniciarlo:

docker compose restart portainer

# Para acceder desde internet de forma segura, agregar en nginx.conf:

location /portainer/ {

proxy_pass http://portainer:9000/;

proxy_set_header Host $host;

}

## 12.2 Funciones más útiles de Portainer para el Observatorio

| Función | Cómo usarla y para qué sirve |
| --- | --- |
| Dashboard principal | Vista general: cuántos contenedores corren, imágenes descargadas, volúmenes y redes activas |
| Containers → Logs | Ver los logs de cualquier contenedor con timestamps, filtros y búsqueda por texto. Muy útil para depurar errores. |
| Containers → Stats | Gráficas en tiempo real de CPU y memoria de cada contenedor. Detecta si la app está consumiendo demasiado. |
| Containers → Console | Abrir una terminal dentro del contenedor directamente desde el navegador, sin necesidad de SSH. |
| Images → Pull | Descargar la versión más reciente de cualquier imagen (ej. después de un deploy desde GitHub Actions) |
| Stacks | Gestionar tu docker-compose.yml completo desde la interfaz: editar, actualizar y redesplegar todo el stack visualmente |

# 13. Fase 9 — Backups Automáticos de la Base de Datos

Los backups son la pieza más crítica y la más frecuentemente ignorada hasta que ocurre un problema. Un script de backup automático que se ejecuta cada noche y guarda una copia en la nube protege meses de trabajo del Observatorio ante fallos de disco, errores humanos o pérdidas de energía.

Estrategia de backup recomendada (Regla 3-2-1)

3 copias de los datos: la BD en vivo + copia local + copia en la nube

2 tipos de almacenamiento diferentes: disco del servidor + almacenamiento en nube

1 copia fuera del sitio: Google Drive, Backblaze B2 o Mega (todos con capa gratuita)

Retención recomendada:

- Backups diarios: conservar los últimos 7 días

- Backups semanales: conservar los últimos 4

- Backups mensuales: conservar los últimos 3

## 13.1 Script de Backup Automático

Crea este script en tu servidor. Funciona con PostgreSQL y MySQL/MariaDB. El script exporta la base de datos, comprime el archivo y lo sube automáticamente a Google Drive usando rclone (herramienta gratuita).

Crear el script: nano ~/observatorio/scripts/backup.sh

#!/bin/bash

# ─── Script de Backup Automático — Observatorio ───

# Configuración

DB_CONTAINER='observatorio-db'

DB_NAME='nombre_de_tu_bd'

DB_USER='tu_usuario_bd'

BACKUP_DIR='/home/TU_USUARIO/observatorio/backups'

FECHA=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)

ARCHIVO="backup_observatorio_${FECHA}.sql.gz"

DIAS_RETENER=7

# Crear directorio de backups si no existe

mkdir -p $BACKUP_DIR

echo "[$(date)] Iniciando backup de la base de datos..."

# ── Para PostgreSQL:

docker exec $DB_CONTAINER pg_dump -U $DB_USER $DB_NAME ¦ gzip > "$BACKUP_DIR/$ARCHIVO"

# ── Para MySQL (comentar la línea de arriba y descomentar esta):

# docker exec $DB_CONTAINER mysqldump -u$DB_USER -p${DB_PASS} $DB_NAME ¦ gzip > "$BACKUP_DIR/$ARCHIVO"

# Verificar que el backup se creó correctamente

if [ -f "$BACKUP_DIR/$ARCHIVO" ]; then

TAMANIO=$(du -sh "$BACKUP_DIR/$ARCHIVO" ¦ cut -f1)

echo "[$(date)] Backup creado: $ARCHIVO ($TAMANIO)"

else

echo "[$(date)] ERROR: El backup no se creó correctamente"

exit 1

fi

# Subir a Google Drive con rclone

rclone copy "$BACKUP_DIR/$ARCHIVO" gdrive:Backups/Observatorio/

echo "[$(date)] Backup subido a Google Drive"

# Eliminar backups locales más antiguos que $DIAS_RETENER días

find $BACKUP_DIR -name 'backup_observatorio_*.sql.gz' -mtime +$DIAS_RETENER -delete

echo "[$(date)] Backups antiguos eliminados (retención: $DIAS_RETENER días)"

echo "[$(date)] Backup completado exitosamente"

## 13.2 Configurar rclone para subir a Google Drive

Pasos para conectar rclone con Google Drive (gratis, 15 GB incluidos)

# Instalar rclone en el servidor

curl https://rclone.org/install.sh ¦ sudo bash

# Iniciar la configuración interactiva

rclone config

# Seguir estos pasos en el menú:

# n) New remote → escribir nombre: gdrive

# Storage type: Google Drive (número correspondiente, usualmente 18 o 19)

# client_id: (dejar vacío, presionar Enter)

# client_secret: (dejar vacío, presionar Enter)

# scope: 1 (acceso completo a Drive)

# Use auto config? → n (no, porque el servidor no tiene navegador)

# rclone mostrará una URL — ábrela en tu PC o celular,

# autoriza con tu cuenta de Google y copia el código que te da.

# Pega ese código en la terminal del servidor.

# Verificar que funciona:

rclone lsd gdrive:

rclone mkdir gdrive:Backups/Observatorio

## 13.3 Programar el Backup con Cron

Automatizar la ejecución nocturna del script

# Dar permisos de ejecución al script

chmod +x ~/observatorio/scripts/backup.sh

# Abrir el editor de cron

crontab -e

# Agregar esta línea para ejecutar el backup cada día a las 2:00 AM:

0 2 * * * /home/TU_USUARIO/observatorio/scripts/backup.sh >> /home/TU_USUARIO/observatorio/backups/backup.log 2>&1

# Verificar que cron lo registró correctamente:

crontab -l

# Ver el log del último backup:

tail -30 ~/observatorio/backups/backup.log

# Para probar el script manualmente (sin esperar las 2 AM):

~/observatorio/scripts/backup.sh

## 13.4 Cómo restaurar un backup

Proceso de restauración ante pérdida de datos

# Descargar el backup desde Google Drive al servidor:

rclone copy gdrive:Backups/Observatorio/backup_observatorio_FECHA.sql.gz ~/restaurar/

# Descomprimir el archivo:

gunzip ~/restaurar/backup_observatorio_FECHA.sql.gz

# ── Para PostgreSQL:

docker exec -i observatorio-db psql -U tu_usuario -d nombre_bd < ~/restaurar/backup_observatorio_FECHA.sql

# ── Para MySQL:

docker exec -i observatorio-db mysql -u tu_usuario -p nombre_bd < ~/restaurar/backup_observatorio_FECHA.sql

# Reiniciar la aplicación para que tome los datos restaurados:

docker compose restart app

## 13.5 Alternativas de almacenamiento en la nube (todas gratuitas)

| Servicio | Espacio gratuito y configuración con rclone |
| --- | --- |
| Google Drive | 15 GB gratuitos. Tipo 'drive' en rclone config. El más recomendado por su integración. |
| Backblaze B2 | 10 GB gratuitos. Tipo 'b2' en rclone. El más rápido para archivos grandes. |
| Mega | 20 GB gratuitos. Tipo 'mega' en rclone. Requiere cuenta en mega.nz. |
| OneDrive | 5 GB gratuitos. Tipo 'onedrive' en rclone. Buena opción si ya usas cuenta Microsoft. |
| Dropbox | 2 GB gratuitos. Tipo 'dropbox' en rclone. Límite pequeño, solo para BDs ligeras. |

Resumen: Stack completo de la infraestructura del Observatorio

Capa de acceso: Cloudflare Tunnel → Nginx (proxy inverso + SSL)

Capa de aplicación: Tu proyecto en Docker (app + base de datos)

Capa de CI/CD: GitHub Actions → Docker Hub → Deploy automático

Capa de monitoreo: Uptime Kuma (alertas en Telegram en < 60 segundos)

Capa de gestión: Portainer (panel visual de todos los contenedores)

Capa de respaldo: Backup nocturno automático → Google Drive (rclone)

Costo total mensual: $0 — Equivalente funcional a una infraestructura

de Azure o AWS de ~$80-150 USD/mes